ECORUTA

Sistema Inteligente de Gestión y Recolección de Reciclaje

Proyecto de Ingeniería de Software I

DANIEL ANDRES GALVIS MARIN

1091964765

Junio de 2026

# Tabla de Contenido

1. Requerimientos de Software

2. Arquitectura de Software

3. Diseño de Software

4. Construcción de Software

5. Pruebas de Software

6. Operaciones de Ingeniería del Software

7. Mantenimiento de Software

8. Gestión de Configuración Software

9. Gestión de Ingeniería Software

10. Modelos y Métodos de Ingeniería del Software

11. Proceso de Ingeniería Software

12. Calidad del Software

13. Seguridad del Software

14. Economía de Ingeniería de Software

Referencias y Fuentes Consultadas

# 1. Requerimientos de Software

## 1.1 Documento SRS (Especificación de Requisitos de Software)

El presente documento sigue la estructura recomendada por el estándar IEEE 29148 (anteriormente IEEE 830) para la especificación de requisitos de software.

### 1.1.1 Introducción y alcance

EcoRuta es una plataforma web y móvil que permite a los ciudadanos solicitar la recolección de materiales reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio y metal), realizar seguimiento en tiempo real de las rutas de recolección y consultar su historial de aportes. El sistema apoya además a las empresas recolectoras y a la administración municipal en la planificación de rutas, asignación de recolectores y generación de reportes de impacto ambiental.

### 1.1.2 Interesados (stakeholders)

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Ciudadano | Persona natural que solicita recolección de reciclaje desde su domicilio. |
| Recolector | Operario que ejecuta las rutas asignadas y confirma la recolección. |
| Administrador municipal | Gestiona rutas, recolectores, zonas y reportes. |
| Empresa de reciclaje | Recibe los materiales y reporta volúmenes procesados. |
| Sistema de notificaciones | Servicio externo (push/SMS/correo) que informa eventos. |

### 1.1.3 Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir el registro y autenticación de ciudadanos mediante correo electrónico o número celular. | Alta |
| RF-02 | El sistema debe permitir crear una solicitud de recolección indicando dirección, tipo de material y franja horaria. | Alta |
| RF-03 | El sistema debe asignar automáticamente la solicitud a la ruta de recolección más cercana disponible. | Alta |
| RF-04 | El sistema debe permitir al ciudadano visualizar en un mapa la posición en tiempo real del vehículo recolector. | Media |
| RF-05 | El sistema debe enviar notificaciones de confirmación, recordatorio y finalización de la recolección. | Alta |
| RF-06 | El sistema debe permitir al recolector marcar una recolección como completada, cancelada o reprogramada. | Alta |
| RF-07 | El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar rutas y zonas de cobertura. | Media |
| RF-08 | El sistema debe generar reportes de kilogramos de material recolectado por zona, periodo y tipo. | Media |
| RF-09 | El sistema debe permitir calificar el servicio de recolección al finalizar cada solicitud. | Baja |
| RF-10 | El sistema debe llevar un historial acumulado de reciclaje por usuario, expresado en puntos de fidelización. | Baja |
| RF-11 | El sistema debe permitir a la empresa de reciclaje registrar el peso real recibido por cada lote. | Media |
| RF-12 | El sistema debe exponer una API pública de solo lectura con estadísticas agregadas de reciclaje municipal. | Baja |

### 1.1.4 Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe tener una disponibilidad mensual igual o superior al 99.5%. |
| RNF-02 | Rendimiento | El 95% de las solicitudes de creación de recolección deben responder en menos de 800 ms. |
| RNF-03 | Escalabilidad | La arquitectura debe soportar el crecimiento de 5 a 50 zonas de cobertura sin rediseño estructural. |
| RNF-04 | Seguridad | Toda comunicación debe cifrarse mediante TLS 1.2 o superior y los datos sensibles en reposo deben cifrarse con AES-256. |
| RNF-05 | Usabilidad | Un usuario sin experiencia previa debe poder crear una solicitud en máximo 3 pasos. |
| RNF-06 | Compatibilidad | La aplicación móvil debe soportar Android 10+ y iOS 15+. |
| RNF-07 | Mantenibilidad | El código debe mantener una cobertura de pruebas automatizadas mínima del 80%. |
| RNF-08 | Accesibilidad | La interfaz web debe cumplir con el nivel AA de las pautas WCAG 2.1. |

## 1.2 Matriz de Trazabilidad

La matriz conecta cada requisito con el módulo de código que lo implementa y el caso de prueba que lo valida, permitiendo demostrar cobertura completa del alcance funcional.

| Requisito | Módulo / Componente | Caso de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | auth-service | CP-01 | Verificado |
| RF-02 | solicitudes-service | CP-02 | Verificado |
| RF-03 | rutas-service (motor de asignación) | CP-03 | Verificado |
| RF-04 | tracking-service (WebSocket + mapa) | CP-04 | En progreso |
| RF-05 | notificaciones-service | CP-05 | Verificado |
| RF-06 | app-recolector (módulo de ruta) | CP-06 | Verificado |
| RF-07 | panel-admin (gestión de rutas) | CP-07 | Verificado |
| RF-08 | reportes-service | CP-08 | En progreso |
| RF-12 | api-publica (solo lectura) | CP-09 | Pendiente |

## 1.3 Modelos de Casos de Uso

Actores identificados: Ciudadano, Recolector, Administrador municipal y Empresa de reciclaje. A continuación se describen los casos de uso principales del sistema.

| ID | Caso de uso | Actor(es) | Descripción breve |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Registrar cuenta | Ciudadano | Crear una cuenta de usuario validando correo o celular. |
| UC-02 | Solicitar recolección | Ciudadano | Programar el retiro de material reciclable en una dirección y horario. |
| UC-03 | Asignar ruta | Sistema / Administrador | Asociar automáticamente la solicitud a la ruta más cercana disponible. |
| UC-04 | Ejecutar recolección | Recolector | Confirmar la visita, el peso aproximado y el estado final de la solicitud. |
| UC-05 | Monitorear ruta | Ciudadano / Administrador | Visualizar en mapa la posición del vehículo en tiempo real. |
| UC-06 | Gestionar rutas y zonas | Administrador | Crear, editar o desactivar rutas y zonas de cobertura. |
| UC-07 | Generar reportes | Administrador / Empresa de reciclaje | Consultar volúmenes recolectados por periodo, zona y material. |
| UC-08 | Calificar servicio | Ciudadano | Evaluar la experiencia de recolección al finalizar el servicio. |

Tabla 1.1 — Resumen de casos de uso. En la entrega final se recomienda acompañar esta tabla con un diagrama UML de casos de uso (notación PlantUML o draw.io), mostrando los actores y las relaciones include/extend entre UC-02, UC-03 y UC-04.

Figura 1.1 — Diagrama de Casos de Uso (UML)

Figura 1.2 — Diagrama de Estado: Ciclo de Vida de la Solicitud

# 2. Arquitectura de Software

## 2.1 Documento SAD (Software Architecture Description)

La arquitectura de EcoRuta sigue un estilo de microservicios desacoplados, comunicados mediante API REST y eventos asíncronos, alineado con el modelo de vistas 4+1 de Kruchten.

### 2.1.1 Vista lógica

El sistema se compone de los siguientes microservicios: auth-service, solicitudes-service, rutas-service, tracking-service, notificaciones-service, reportes-service y api-publica. Cada servicio posee su propia base de datos (patrón Database per Service) y se comunica mediante contratos REST versionados.

### 2.1.2 Vista de procesos

Las solicitudes de recolección se procesan de forma síncrona para la creación y de forma asíncrona (mediante una cola de mensajes, por ejemplo RabbitMQ o Amazon SQS) para la asignación de rutas y el envío de notificaciones, evitando bloqueos en la experiencia del usuario.

### 2.1.3 Vista de despliegue

El despliegue se realiza sobre contenedores Docker orquestados con Kubernetes en un proveedor cloud (AWS o GCP), con balanceo de carga, autoescalado horizontal y separación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción.

## 2.2 Diagramas de Contenedores (Modelo C4 — Nivel 2)

El modelo C4 describe la arquitectura en niveles de Contexto, Contenedores, Componentes y Código. A nivel de contenedores, EcoRuta se compone de:

- Aplicación móvil del ciudadano (React Native).

- Aplicación móvil del recolector (React Native).

- Panel administrativo web (React + TypeScript).

- API Gateway (Node.js / Express) que enruta las peticiones a los microservicios.

- Microservicios de dominio (auth, solicitudes, rutas, tracking, notificaciones, reportes).

- Base de datos relacional PostgreSQL con extensión PostGIS para datos geoespaciales.

- Broker de mensajería para comunicación asíncrona entre servicios.

- Servicios externos: pasarela de notificaciones push/SMS y proveedor de mapas.

Figura 2.1 — Se recomienda construir el diagrama de contenedores con la herramienta Structurizr o draw.io, siguiendo la notación C4, mostrando las flechas de comunicación REST/eventos entre los contenedores listados arriba.

## 2.3 Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR)

| ADR | Decisión | Justificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Adoptar arquitectura de microservicios en lugar de monolito. | Permite escalar de forma independiente los módulos de mayor carga (tracking y solicitudes) y facilita el trabajo de equipos paralelos. | Aceptado |
| ADR-002 | Usar PostgreSQL con PostGIS como motor de datos principal. | Soporte nativo y maduro para consultas geoespaciales requeridas por la asignación de rutas y el cálculo de cercanía. | Aceptado |
| ADR-003 | Usar React Native para las apps de ciudadano y recolector. | Permite mantener una única base de código para Android e iOS, reduciendo costos de mantenimiento. | Aceptado |
| ADR-004 | Usar un broker de mensajería para eventos de asignación y notificación. | Desacopla los servicios y evita fallas en cascada cuando un servicio externo (notificaciones) presenta latencia. | Aceptado |

# 3. Diseño de Software

## 3.1 Diagrama de Clases / Entidad-Relación

El modelo de datos relacional contempla las siguientes entidades principales y sus relaciones:

| Entidad | Atributos clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Usuario | id, nombre, correo, celular, rol, fecha_registro | 1—N con Solicitud |
| Solicitud | id, usuario_id, direccion, lat, lng, material_id, franja_horaria, estado | N—1 con Usuario y Material; N—1 con Ruta |
| Material | id, nombre, unidad_medida | 1—N con Solicitud |
| Ruta | id, zona_id, recolector_id, fecha, estado | 1—N con Solicitud; N—1 con Recolector y Zona |
| Recolector | id, nombre, vehiculo_id, ruta_actual_id | 1—N con Ruta |
| Vehiculo | id, placa, capacidad_kg, tipo | 1—1 con Recolector |
| Zona | id, nombre, poligono_geojson | 1—N con Ruta |
| Notificacion | id, usuario_id, tipo, mensaje, fecha_envio, estado | N—1 con Usuario |

Tabla 3.1 — Modelo entidad-relación simplificado. Se recomienda diagramarlo en notación Crow's Foot (por ejemplo en dbdiagram.io) e incluir el diagrama de clases UML equivalente para la capa de dominio del backend.

Figura 3.1 — Diagrama de Clases UML (capa de dominio)

## 3.2 Contratos de API (OpenAPI / Swagger)

A continuación se presenta un extracto representativo de la especificación OpenAPI 3.0 para el recurso de solicitudes de recolección:

paths:
  /solicitudes:
    post:
      summary: Crear una solicitud de recolección
      requestBody:
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                direccion: { type: string }
                lat: { type: number }
                lng: { type: number }
                materialId: { type: integer }
                franjaHoraria: { type: string, example: "08:00-10:00" }
      responses:
        "201": { description: Solicitud creada }
        "400": { description: Datos inválidos }
  /solicitudes/{id}/seguimiento:
    get:
      summary: Consultar la posición actual del vehículo asignado
      responses:
        "200": { description: Posición geográfica en tiempo real }

La documentación completa de la API se publica y mantiene mediante Swagger UI, integrada al pipeline de CI/CD para evitar desincronización con el código.

## 3.3 Prototipos UI/UX

Las pantallas principales diseñadas en Figma para el flujo del ciudadano son:

- Pantalla de bienvenida y registro/inicio de sesión.

- Formulario de nueva solicitud de recolección (dirección, material, horario).

- Mapa de seguimiento en tiempo real del vehículo recolector.

- Historial de solicitudes y puntos de fidelización acumulados.

- Pantalla de calificación del servicio.

Para el recolector se diseñan pantallas de ruta del día, lista de paradas pendientes y confirmación de recolección con captura de evidencia fotográfica. El panel administrativo incluye un dashboard de indicadores, gestión de zonas y reportes exportables.

# 4. Construcción de Software

## 4.1 Código Fuente

El repositorio se organiza como un monorepo con separación clara por capa y por servicio:

ecoruta/
├── apps/
│   ├── app-ciudadano/        (React Native)
│   ├── app-recolector/       (React Native)
│   └── panel-admin/          (React + TypeScript)
├── services/
│   ├── auth-service/
│   ├── solicitudes-service/
│   ├── rutas-service/
│   ├── tracking-service/
│   ├── notificaciones-service/
│   └── reportes-service/
├── infra/                    (Terraform, Kubernetes)
├── docs/                     (SRS, SAD, ADRs)
└── README.md

Cada servicio sigue una arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) con carpetas dominio, aplicación e infraestructura, y se documenta con comentarios JSDoc/TSDoc y linters (ESLint + Prettier).

## 4.2 Scripts de Base de Datos

-- 001_create_solicitudes.sql
CREATE TABLE solicitudes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  usuario_id INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
  material_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materiales(id),
  direccion TEXT NOT NULL,
  ubicacion GEOGRAPHY(POINT, 4326) NOT NULL,
  franja_horaria VARCHAR(20) NOT NULL,
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente',
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_solicitudes_ubicacion ON solicitudes USING GIST (ubicacion);

Las migraciones se gestionan con una herramienta de versionado de esquema (por ejemplo Flyway o Knex Migrations), garantizando trazabilidad de cada cambio estructural en la base de datos.

## 4.3 Documentación del Desarrollador (README)

El archivo README.md de cada servicio incluye, como mínimo: descripción del módulo, requisitos previos, variables de entorno, instrucciones de instalación (npm install), comandos de ejecución local y de pruebas (npm test), y guía de contribución conforme a la estrategia de ramas definida en la sección 8.1.

# 5. Pruebas de Software

## 5.1 Plan de Pruebas

La estrategia de pruebas contempla cuatro niveles, siguiendo la pirámide de pruebas:

- Pruebas unitarias: validan funciones y reglas de negocio aisladas (Jest).

- Pruebas de integración: validan la comunicación entre microservicios y la base de datos (Supertest).

- Pruebas de sistema/end-to-end: validan flujos completos en la aplicación móvil (Detox/Cypress).

- Pruebas de aceptación: validan el cumplimiento de cada requisito funcional frente al usuario final.

Criterio de aceptación general: una historia de usuario se considera lista para producción cuando supera el 100% de sus casos de prueba de aceptación y mantiene una cobertura de código igual o superior al 80% en el módulo afectado.

## 5.2 Casos de Prueba

| ID | Descripción | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Registro de usuario con correo válido | correo + contraseña válidos | Cuenta creada y correo de verificación enviado |
| CP-02 | Creación de solicitud con dirección válida | dirección, material, franja horaria | Solicitud creada con estado 'pendiente' |
| CP-03 | Asignación automática a la ruta más cercana | solicitud geolocalizada | Solicitud vinculada a la ruta de menor distancia |
| CP-04 | Seguimiento en tiempo real | solicitud en estado 'en ruta' | Posición del vehículo actualizada cada 10s |
| CP-05 | Envío de notificación de confirmación | solicitud creada | Notificación push recibida en menos de 5s |

## 5.3 Reporte de Cobertura

| Módulo | Cobertura (%) | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| auth-service | 87% | Jest + Istanbul |
| solicitudes-service | 83% | Jest + Istanbul |
| rutas-service | 79% | Jest + Istanbul |
| tracking-service | 74% | Jest + Istanbul |
| app-ciudadano (E2E) | 65% | Detox |

# 6. Operaciones de Ingeniería del Software

## 6.1 Scripts de Infraestructura como Código (IaC)

resource "aws_ecs_service" "rutas_service" {
  name            = "rutas-service"
  cluster         = aws_ecs_cluster.ecoruta.id
  task_definition = aws_ecs_task_definition.rutas_service.arn
  desired_count   = 2
  launch_type     = "FARGATE"
  network_configuration {
    subnets         = var.private_subnets
    security_groups = [aws_security_group.ecs_sg.id]
  }
}

La infraestructura completa (red, bases de datos, cola de mensajería, cluster de contenedores) se define en Terraform, versionada en el repositorio y desplegada mediante terraform plan / apply en cada ambiente.

## 6.2 Pipelines de CI/CD

name: ci-cd
on: [push]
jobs:
  build-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: npm install
      - run: npm run lint
      - run: npm test -- --coverage
      - run: npm run build
  deploy:
    needs: build-test
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: terraform apply -auto-approve

## 6.3 Tableros de Monitoreo

El monitoreo en producción se realiza con Prometheus para la recolección de métricas y Grafana para su visualización. Las alertas configuradas incluyen: latencia p95 superior a 1 segundo, tasa de error HTTP 5xx mayor al 1%, uso de CPU/memoria por encima del 80% y caída de algún microservicio crítico (solicitudes-service, rutas-service).

# 7. Mantenimiento de Software

## 7.1 Manual de Operaciones

| Síntoma | Causa probable | Acción correctiva |
| --- | --- | --- |
| Solicitudes no se asignan a ninguna ruta | Zona sin ruta activa configurada | Verificar y activar ruta en el panel administrativo |
| Mapa de seguimiento no actualiza posición | Pérdida de conexión del recolector o caída del tracking-service | Revisar logs del servicio y reiniciar el pod afectado |
| Notificaciones no llegan a los usuarios | Token de la pasarela push expirado | Renovar credenciales en el gestor de secretos |

## 7.2 Plan de Parches

Las dependencias de cada servicio se revisan trimestralmente mediante npm audit y Dependabot. Los parches de seguridad críticos se aplican en un plazo máximo de 72 horas; las actualizaciones menores se agrupan en el ciclo de mantenimiento mensual.

## 7.3 Registro de Deuda Técnica

| ID | Descripción | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | tracking-service no implementa reconexión automática de WebSocket. | Pérdida temporal de seguimiento en conexiones inestables. | Alta |
| DT-02 | Falta de pruebas de carga formales sobre rutas-service. | Riesgo de degradación bajo alta demanda estacional. | Media |
| DT-03 | Acoplamiento parcial entre notificaciones-service y solicitudes-service. | Dificulta el despliegue independiente de ambos servicios. | Media |

# 8. Gestión de Configuración Software

## 8.1 Estrategia de Ramas

Se adopta Gitflow simplificado: la rama main contiene el código en producción, develop integra las funcionalidades en curso, y cada historia de usuario se desarrolla en una rama feature/UC-XX que se fusiona mediante pull request con revisión obligatoria de al menos un par. Las ramas hotfix/* permiten corregir incidentes críticos directamente sobre main.

## 8.2 Notas de Liberación (Release Notes)

| Versión | Fecha | Cambios principales |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-03-15 | Lanzamiento inicial: registro de usuarios, solicitud de recolección y notificaciones básicas. |
| v1.1.0 | 2026-04-30 | Seguimiento en tiempo real del vehículo y panel administrativo de rutas. |
| v1.2.0 | 2026-06-10 | Reportes de impacto ambiental y sistema de puntos de fidelización. |

## 8.3 Inventario de Artefactos

| Paquete / Dependencia | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 20 LTS | Entorno de ejecución del backend |
| Express | 4.x | Framework de API REST |
| PostgreSQL + PostGIS | 16 / 3.4 | Persistencia relacional y geoespacial |
| React Native | 0.75 | Aplicaciones móviles |
| Docker / Kubernetes | — | Empaquetado y orquestación |

# 9. Gestión de Ingeniería Software

## 9.1 WBS / EDT (Estructura Desglosada del Trabajo)

| Nivel 1 | Nivel 2 |
| --- | --- |
| 1. Inicio del proyecto | 1.1 Definición de alcance · 1.2 Levantamiento de requisitos · 1.3 Aprobación SRS |
| 2. Diseño | 2.1 Arquitectura y ADRs · 2.2 Modelo de datos · 2.3 Prototipos UI/UX |
| 3. Construcción | 3.1 Backend de microservicios · 3.2 Apps móviles · 3.3 Panel administrativo |
| 4. Pruebas | 4.1 Pruebas unitarias e integración · 4.2 Pruebas de aceptación · 4.3 Pruebas de carga |
| 5. Despliegue y operación | 5.1 Infraestructura IaC · 5.2 CI/CD · 5.3 Monitoreo |
| 6. Cierre | 6.1 Documentación final · 6.2 Retrospectiva · 6.3 Entrega |

## 9.2 Cronograma

| Hito | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Aprobación de requisitos | Semana 2 | SRS y matriz de trazabilidad |
| Cierre de arquitectura | Semana 4 | SAD, diagramas C4 y ADRs |
| Versión funcional mínima (MVP) | Semana 8 | app-ciudadano + solicitudes-service |
| Integración completa | Semana 12 | Seguimiento en tiempo real y panel admin |
| Entrega final | Semana 16 | Documentación completa y despliegue en producción |

## 9.3 Matriz de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja adopción ciudadana inicial | Media | Alto | Campaña piloto en una zona y programa de incentivos por puntos |
| Datos de geolocalización imprecisos | Media | Medio | Validación de direcciones contra catálogo oficial de nomenclatura |
| Sobrecarga del tracking-service en horas pico | Baja | Alto | Pruebas de carga y autoescalado horizontal en Kubernetes |
| Rotación de personal recolector | Alta | Medio | Capacitación documentada y app de recolección simple de usar |

# 10. Modelos y Métodos de Ingeniería del Software

## 10.1 Fichas de Historias de Usuario

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como ciudadano quiero solicitar la recolección de reciclaje para no tener que llevarlo a un punto físico. | La solicitud se crea en menos de 3 pasos y queda visible en mi historial. |
| HU-02 | Como recolector quiero ver mi ruta del día ordenada por cercanía para optimizar mi recorrido. | La ruta se muestra ordenada y permite marcar cada parada como completada. |
| HU-03 | Como administrador quiero ver reportes de kilogramos recolectados por zona para evaluar el impacto del programa. | El reporte se puede filtrar por zona, material y rango de fechas. |

## 10.2 Diagramas de Dominio (Domain-Driven Design)

El dominio se organiza en los siguientes bounded contexts: Identidad y Acceso (usuarios y autenticación), Solicitudes (ciclo de vida de la recolección), Logística (rutas, zonas y recolectores), Notificaciones, y Reportería de Impacto. Cada contexto mantiene su propio lenguaje ubicuo y se comunica con los demás mediante eventos de dominio (por ejemplo, SolicitudCreada, RutaAsignada, RecoleccionCompletada) en lugar de acceso directo a bases de datos ajenas.

# 11. Proceso de Ingeniería Software

## 11.1 Acuerdos de Equipo (DoR / DoD)

### Definición de Listo (Definition of Ready)

- La historia de usuario tiene criterios de aceptación claros.

- Las dependencias técnicas y de diseño están identificadas.

- El equipo ha estimado el esfuerzo en la planificación del sprint.

### Definición de Hecho (Definition of Done)

- El código cumple el estándar de estilo y pasa el linter.

- Las pruebas unitarias y de integración pasan en el pipeline de CI.

- La funcionalidad fue validada en ambiente de pruebas por otro integrante del equipo.

- La documentación (README/API) fue actualizada.

## 11.2 Reporte de Retrospectiva

Al cierre de cada sprint el equipo documenta: qué funcionó bien, qué se debe mejorar y acciones concretas. Ejemplo de hallazgo del sprint 4: la subestimación del esfuerzo de integración con la pasarela de notificaciones generó retraso de dos días; como acción de mejora se incorporó una prueba de integración temprana (spike técnico) en los siguientes sprints que involucren servicios externos.

# 12. Calidad del Software

## 12.1 Reporte de Análisis Estático

El análisis estático se ejecuta con SonarQube en cada pull request, evaluando duplicación de código, code smells y vulnerabilidades potenciales. Umbral de calidad (Quality Gate) definido: 0 vulnerabilidades críticas, deuda técnica estimada menor al 5% y duplicación de código menor al 3%.

## 12.2 Métricas de Calidad

| Métrica | Valor objetivo | Valor actual |
| --- | --- | --- |
| Densidad de defectos (defectos / KLOC) | < 1.0 | 0.8 |
| Complejidad ciclomática promedio | < 10 | 7.4 |
| Cobertura de pruebas | ≥ 80% | 81% |
| Duplicación de código | < 3% | 2.1% |

# 13. Seguridad del Software

## 13.1 Modelo de Amenazas

Se aplica la metodología STRIDE sobre los componentes críticos del sistema (autenticación, API de solicitudes y tracking en tiempo real):

| Categoría STRIDE | Amenaza identificada | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Spoofing | Suplantación de identidad de un recolector para acceder a rutas ajenas. | Autenticación con JWT firmado y verificación de rol por endpoint. |
| Tampering | Modificación de coordenadas para falsear ubicación. | Validación de rango de movimiento y firma de los eventos de tracking. |
| Information disclosure | Exposición de direcciones de ciudadanos en la API pública. | La api-publica solo expone datos agregados por zona, nunca por usuario. |
| Denial of service | Saturación del tracking-service con conexiones simultáneas. | Límite de tasa (rate limiting) y autoescalado horizontal. |

## 13.2 Reporte de Análisis SAST/DAST

Las pruebas estáticas de seguridad (SAST) se ejecutan con herramientas como Semgrep o SonarQube Security, y las pruebas dinámicas (DAST) con OWASP ZAP contra el ambiente de pruebas antes de cada liberación. Cualquier hallazgo de severidad alta o crítica, conforme al top 10 de OWASP, bloquea automáticamente el pipeline de despliegue hasta su corrección.

# 14. Economía de Ingeniería de Software

## 14.1 Análisis de ROI

Estimación simplificada a un año, considerando el ahorro municipal en logística de puntos fijos de acopio frente al modelo de recolección a domicilio optimizado por software:

| Concepto | Valor estimado (USD) |
| --- | --- |
| Inversión inicial en desarrollo (16 semanas) | 48,000 |
| Costo anual de infraestructura cloud y licencias | 9,600 |
| Ahorro anual estimado en logística y combustible | 22,000 |
| Ingreso anual estimado por venta de material recuperado | 15,000 |
| ROI estimado primer año | ≈ 28% |

## 14.2 Presupuesto Base

| Rubro | Costo estimado (USD) |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo (4 personas x 4 meses) | 36,000 |
| Infraestructura cloud (ambientes dev/test/prod) | 6,000 |
| Licencias de herramientas (SonarQube, monitoreo) | 2,400 |
| Diseño UI/UX | 3,600 |
| Total estimado | 48,000 |

# Referencias y Fuentes Consultadas

- IEEE Std 29148-2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

- ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering — Software life cycle processes.

- IEEE Computer Society. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), versión 3.0.

- Brown, S. The C4 model for visualising software architecture. c4model.com.

- Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).

- OWASP Foundation. OWASP Top 10 y OWASP Testing Guide.

- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

- Kruchten, P. (1995). The 4+1 View Model of Architecture. IEEE Software.

- Schwaber, K. & Sutherland, J. The Scrum Guide.

- Evans, E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software.